РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

  ПОКРОВСКИЙ  РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                     ВЕРХОСОСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                        РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                                           
06.03.2017 года                                              № 8-р                                 
О подготовке к паводку 2018 г.    

В соответствии с Федеральным Законом от 10.11.2015 № 1866-ОЗ «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций   межмуниципального и регионального характера» и в целях проведения на территории района превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2018 года:

1. Утвердить План мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов и обеспечению безопасности населения поселения на период весеннего половодья 2018 года согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Оперативного штаба по контролю за паводковой обстановкой на территории Верхососенского сельского поселения Покровского района на период весеннего половодья 2018 года согласно приложению 2. 

  3. Старостам поселения работникам культуры и администрации организовать разъяснительную работу с населением о порядке действий в случае подтопления территорий и населенных пунктов в период весеннего половодья.  

- уточнить порядок организации связи и оповещения с населенными пунктами, попадающими в зоны подтопления;

 -предусмотреть мероприятия по повышению устойчивости функционирования системы оповещения и связи в период подготовки и прохождения паводка.

-Заведующей Верхососенским ФАПом Юзьковой Н.В провести поименный учет хронический  больных, а также беременных  женщин в зонах возможного  затопления и обеспечить их госпитализацию до наступления половодья; оказание медицинской помощи.

-предусмотреть доставку продуктов питания населению, в том числе на технике  повышенной  проходимости.                                                        
 - Организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений, расположенных на  территории поселения, и обеспечить безаварийный пропуск через них паводковых вод.

- предусмотреть запасы дезинфицирующих средств, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения, довести их до норм положенности из расчета наиболее неблагоприятного сценария развития паводковой обстановки. 



 4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения                                                         Е.Н.Тучкова 
Приложение  №1

к распоряжению главы администрации

                                                                                        от 06 марта  2018 г.   № 8-р
План

мероприятий безаварийного пропуска весеннего половодья,  по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов и обеспечению безопасности населения Верхососенского сельского поселения   на период весеннего половодья 

2018 года.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные исполнители
	Срок исполнения

	1.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ поселения  по подготовке к весеннему половодью, планирование мероприятий и состава оперативных групп.
	Председатель КЧС и ОПБ
	        до 15.02.2018 

	2.
	Определение мест возможного затора льда и разливов, анализ данных о ледовой обстановке.
	Председатель КЧС и ОПБ, Глава поселения
 
	        до 15.02.2018

	3.
	Определение порядка сбора и передачи информации о весеннем половодье в зоне ответственности
	Председатель КЧС и ОПБ, Глава поселения
	        до 20.02.2018 

	4.
	Проведение работы по организации устойчивой связи с населёнными пунктами, попадающими в зоны затопления .
	Председатель КЧС и ОПБ, филиал «Центр Телеком»
	        до 20.02.2018

	9.
	Уточнение объёмов и состава запасов ГСМ, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости
	Председатель КЧС и ОПБ, Глава  поселения
	        до 20..02.2018

	10.
	Проверка готовности сил и средств РСЧС к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод


	Председатель КЧС и ОПБ
	До 03.03.2018

	11.
	Проведение  в Верхососенской оо школе  занятий по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья в рамках курса ОБЖ и дисциплины БЖД 


	 Директор школы, глава поселения
	До 01.03.2018

	12.
	Проведение занятий в рамках обучения населения в области безопасности жизнедеятельности по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья.
	Председатель КЧС и ОПБ, руководители   организаций, глава поселения
	До 01.03.2018

	13.
	Активное задействование учебно-консультационных пунктов по ГОЧС муниципальных образований для информирования и обучения неработающего населения правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья  


	Глава поселения
	До 15.03.2018

	14.
	Организация комиссионных проверок состояния ГТС, водохранилищ и прудов, а также низководных и подвесных мостов на   территории поселения и своевременного оповещения населения
	Глава поселения
	До 01.03.2018

	 15.
	Ограничение выхода на лёд с целью отдыха и рыбалки. Организация патрулирования наиболее опасных участков
	Глава поселения
	С  01.03.2018

	16.
	Доведение до населения, попадающего в зоны подтопления, сигналов оповещения и памяток с порядком действий при угрозе и в ходе подтопления
	Глава поселения
	До 01.03.2018

	17.
	Организация постоянной связи с населёнными пунктами, попавшими в зону затопления
	Глава поселения,   «Центр Телеком»
	На период половодья

	18.
	Организация охраны жилых домов, объектов, личного и государственного имущества в зонах подтопления
	Участковый  УВД Покровского р-на в Верхососенском с/п
	На период половодья

	19.
	Доклад о завершении половодья на подведомственной территории в КЧС и ОПБ 
	Глава поселения
	По завершению половодья


                                                                                                                                           Приложение №2

к распоряжения Главы поселения                                                                                                                 от 06 марта  2018 г № 8-р
 Состав 

Оперативного штаба по контролю за паводковой обстановкой

на территории Верхососенского сельского поселения  в 2018 году

 руководитель   Юзькова                       Депутат районного совета                            

 штаба              Нина Валентиновна      

Заместитель      Черепкина                          ведущий специалист 

руководителя   Татьяна Александровна           администрации  с/п

штаба

члены штаба     Овсянникова                       

                          Мария Анатольевна         депутат сельского совета   
                              Мячикова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                          Надежда Ивановна           депутат сельского совета     

